Rapport d’intervention

NOM_DU_CLIENT

I - Score Lighthouse
Score Lighthouse avant optimisation

Score Lighthouse après optimisation

II - Détails des optimisations et interventions effectuées
1 - Les images
Le projet comporte originellement 15 images pour un poids total de 30MB. Nous avons effectué les modifications suivantes aux images :
- Réduction de la taille de l’image
- Conversion du format d’image en webp
- Ajout du lazy loading pour que les images chargent seulement lorsqu’elles sont affichés
Après les modifications, le poids total des images est de 9MB, soit un gain de 70%.
2 – Correction des bugs
Le projet comportait deux bugs qui ont été corrigé :
- Le fond d’arrière plan du filtre sélectionné n’apparaissait pas et gêner la compréhension
- La flèche de la modale ne fonctionnait pas et ne changer pas d’image
III - Accessibilité du site
Accessibilité avant optimisation
[Insérer une capture de la page du site avec l’extension Wave avant optimisation]

Accessibilité après optimisation

Modifications effectuées
Il y avait plusieurs points à corriger concernant l’accessibilité :
- Ajout des alt sur les images
- Correction de l’ordre des h1,h2,h3…
- Correction du contraste de couleur
- Ajout des libellé des formulaires
- Ajout de la balise title
- Ajout des noms des liens
- Ajout de l’attribut lang
IV - Détails de réalisations additionnelles à la demande du client
1 – Amélioration du SEO :
- Rajout des attribut meta description
- Référencement local avec les Rich Snipppets
- Ajout des méta réseaux sociaux

V - Cahier de recette
Détail des fonctionnalités débuggées et de leur statut :

ID	Action	Résultat initial	Résultat attendu	Statut	Remarques et commentaires
1	L’utilisateur clique sur un filtre	La galerie est correctement filtré mais le filtre sélectionné n’apparaît pas en couleur	Le filtre sélectionné apparaît avec un fond dorée	Résolu	La couleur a été changé pour correspondre avec les attendus d’accessibilité
2	L’utilisateur clique sur une flèche de la modale pour passer à l’image suivante ou précédente	Il ne se passe rien	Les flèches fonctionnent correctement et permettent de passer à l’image précédente ou suivante	Résolu

Annexe
Rapport complet de l’audit Lighthouse